Phần 1 - Thiết kế: Điền quy trình vào khung dưới đây, tối đa 5 bước (bước 1 là ví dụ, có thể sửa). Mỗi bước ghi việc cần làm, ai chịu trách nhiệm và điều kiện để sang bước sau.

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ví dụ) | Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story (Là…, tôi muốn…, để…) | Product Owner | Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì |
| 2 | Viết 3–7 Acceptance Criteria (AC) theo Given – When – Then | PO và Developers | AC rõ ràng, thống nhất, kiểm thử được |
| 3 | Gắn nhãn ưu tiên MoSCoW theo mục tiêu phát hành | PO, tham khảo ý kiến các bên liên quan | Có lý do ưu tiên rõ ràng, không lạm dụng Must |
| 4 | Kiểm tra story với Definition of Done (DoD) chung và đánh giá khả năng thực hiện | Developers | Story đủ rõ, đáp ứng điều kiện sẵn sàng để đưa vào Sprint |
| 5 | Sắp xếp Product Backlog và chọn story khi Sprint Planning | PO, Developers; Scrum Master hỗ trợ quy trình | Story được ưu tiên phù hợp và nằm trong năng lực Sprint |

Phần 2 - Thử quy trình với 2 tình huống: Điền bảng dưới đây. Với mỗi tình huống, ghi quy trình của bạn xử lý ở bước số mấy và xử lý thế nào (2–3 câu).

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | Bước 2 | PO phối hợp với Developers bổ sung 3–7 AC theo Given – When – Then. Không tự ý thêm story vào Sprint; nhóm đánh giá ảnh hưởng và chỉ điều chỉnh Sprint khi cần thiết, đồng thời không làm ảnh hưởng mục tiêu Sprint |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | Bước 3 | PO đánh giá dựa trên giá trị kinh doanh, mức độ khẩn cấp, rủi ro và mục tiêu phát hành, không dựa vào người đề xuất. PO thống nhất phạm vi Must cần thiết, chuyển các yêu cầu còn lại sang Should hoặc Could nếu phù hợp |